LUMASTAY · QA AUTOMATION PROGRAM

Plan de Playwright v2

Desde cero en lumastay-e2e, sobre el calendario del bootcamp del 15 de octubre al 13 de noviembre de 2026

Aprendiz: Gerson Medina · Rol del mentor: Senior QA Automation Engineer

Versión: 2.0 · Fecha: 14 de octubre de 2026

Reemplaza a: LumaStay Study Plan v1.0 (20 sesiones, 10 de septiembre a 9 de octubre de 2026)

Se apoya en: Bootcamp en banca — Playwright + Agentic · 55 preguntas de entrevista de Playwright · User Stories v2 · Technical Specifications and Contracts · Test Plan · Reference Manual

Stack: Playwright Test (^1.63.0 en tu package.json; confírmalo con npx playwright --version) · TypeScript · Node.js · PostgreSQL · GitHub Actions

# 1. Punto de partida verificado (14 de octubre)

El bootcamp se escribió suponiendo que S1–S3 estaban cerradas, que el CI estaba casi listo y que la sesión 4 iba a la mitad. Esto es lo que se puede comprobar en tu repositorio y en tu PC:

| Elemento | Estado comprobado |
| --- | --- |
| lumastay-e2e (tu PC) | Scaffold del 11 de septiembre, un solo commit, sin remoto. Contiene example.spec.ts, una config por defecto con tres proyectos de navegador, sin baseURL y sin scripts npm. |
| Código de agosto | Seis tests de API (/destinations y /search), tipos y NOTES.md en la carpeta lumastay-playwright. Esa carpeta se borró de GitHub el 11 de septiembre y solo queda en el historial (commit bb0a80d). |
| CI | No hay ningún workflow de GitHub Actions en el repositorio. |
| Defectos documentados | Solo DEF_LS_API_001 (en docs/Defects). DEF_LS_API_002, que cita el bootcamp, todavía no existe. |
| API real | GET /health · POST /api/v1/auth/register · POST /api/v1/auth/login · GET /api/v1/destinations · POST /api/v1/search · GET /api/v1/hotels/:hotelId/availability · POST /api/v1/reservations · GET /api/v1/reservations · GET /api/v1/reservations/:reservationId · POST /api/v1/reservations/:reservationId/cancel · Swagger en /api-docs |
| Base de datos | 7 tablas: users, hotels, room_types, inventories, reservations, payments, reservation_events. |
| Frontend | Hay data-testid (con guion bajo) en login, registro, búsqueda, filtros y checkout. Tiene pocos <label> y aria-label. El token y el usuario se guardan en localStorage. No hay iframes, carga de archivos ni diálogos nativos. |

Decisión tomada: el plan arranca desde cero en lumastay-e2e. El código de agosto no se consulta durante las sesiones; al cerrar P3 puedes compararlo con lo que hayas escrito, pero no antes. Ese costo ya está absorbido: S1–S3 del bootcamp se comprimen en P1–P3, entre el jueves 15 y el lunes 19.

Consecuencia honesta: empezar desde cero se come cerca de dos días del colchón que tenía la semana 4. Para la entrega final quedan como colchón el jueves 5, el jueves 12 y las tardes de los viernes. Las reglas de recorrido de la sección 8 te dicen qué se recorta primero si hace falta.

# 2. Qué se conserva y qué cambia

### Se conserva del bootcamp

- La jornada tipo, la hora de salida como límite y las madrugadas libres.

- Lo interno manda: una solicitud o entrevista de NTT DATA recorre el bloque del día, pero no lo pierde.

- Playwright va antes que agentic. Si una sesión se atrasa, se sacrifica la tarde de agentic.

- Las tardes del track agentic (A1–A6) quedan exactamente donde estaban. Este plan solo usa las tardes de lunes y miércoles que el bootcamp destinó a kata o deuda.

- Los viernes son de simulacro en inglés y retro. El marcador semanal y la regla de recuperar aplicaciones se mantienen.

- Tú escribes el código. Cada sesión cierra con un commit público y una revisión tipo PR.

### Cambia

- Las sesiones se renumeran de P1 a P14, porque se empieza desde cero. La correspondencia con el bootcamp está en la tabla siguiente.

- Se usan los endpoints reales: /hotels/:hotelId/availability y /reservations, en vez de los /availability y /booking del bootcamp.

- La defensa cubre las 55 preguntas, asignadas por día. Las 20 del banco del bootcamp se mantienen como núcleo y con su mismo criterio de "dominada".

- Del plan v1 se recuperan temas que el bootcamp no tenía, ya comprimidos: validación en PostgreSQL, mocking de red, checkout data-driven, interacciones restantes, accesibilidad y visual.

- El smoke de k6 pasa a ser opcional, por el recorrido.

- El bootcamp menciona un "framework de referencia". No lo encontré en el repositorio ni en las carpetas a las que tengo acceso. Si lo tienes, aplica la misma regla: se consulta solo después de intentar. Si no, la clave de respuestas es la documentación oficial más mi revisión tipo PR.

| Bootcamp | Este plan | Nota |
| --- | --- | --- |
| S1–S3 (supuestas) | P1 · P2 · P3 | Se reconstruyen desde cero: base, contratos y CI. |
| S4 · API de reservas | P4 · P5 | Se separa en flujos (P4) y fixtures con validación en BD (P5). |
| S5 · Primer test de UI | P6 | Igual. |
| S6 · Sincronización | P7 | Igual. |
| S7 · Page Object Model | P8 | Igual, más codegen. |
| S8 · Fixtures propios | P9 | Fixtures de UI, storageState y varios usuarios. |
| S9 · Datos, E2E y SQL | P10 | Igual. |
| Semana 3 (reporte, tags) | P11 · P12 · P13 | Mocking y data-driven; config, tags y Pages; interacciones, a11y y visual. |
| S10 · Documentar y defender | P14 | Igual, el lunes 9. |

# 3. Cómo funciona cada día

| Hora | Bloque | Qué haces |
| --- | --- | --- |
| 9:15–10:15 | Empleo | Dos aplicaciones y un seguimiento (del bootcamp). |
| 10:30–10:55 | Conceptos | Abres la sesión en el chat y te explico los conceptos clave con ejemplos de LumaStay. Lees la página oficial indicada. |
| 10:55–12:50 | Laboratorio | Implementas las tareas. Yo te doy requisitos, restricciones y pistas, pero no la solución, salvo que la pidas explícitamente. |
| 12:50–13:00 | Cierre técnico | Commit público con mensaje convencional y me envías el enlace para revisión. |
| 14:00–15:00 | Defensa en inglés | Respondes en voz alta las preguntas del día (máx. 60 s cada una) con la estructura de abajo y escribes la versión corta en NOTES.md. Incluye la pregunta de escenario de LumaStay. |
| 15:00–16:30 | Kata / deuda o agentic | Lunes y miércoles: kata de la sesión anterior o deuda. Martes y jueves: track agentic, sin cambios. |

### Estructura de respuesta (la que se evalúa en los simulacros)

| Paso | Responde a | Ejemplo (auto-waiting) |
| --- | --- | --- |
| 1. Definición | ¿Qué es? | "Playwright runs actionability checks before acting…" |
| 2. Consecuencia | ¿Qué pasa por eso, o sin eso? | "…so I don't write fixed sleeps, which removes a whole class of timing failures." |
| 3. Evidencia | ¿Dónde lo usé? | "In LumaStay, Search triggers POST /api/v1/search; I wait for that response." |
| 4. Trade-off | ¿Cuándo no alcanza? | "Auto-waiting doesn't know business state, so I still sync on the API." |

### Reglas de cada sesión

- Una sesión se cierra solo cuando terminaste todas sus actividades y preguntas y dices que estás listo para la siguiente.

- Los resultados esperados salen de User Stories v2, Technical Specifications y el Test Plan, nunca del código actual.

- Si un test falla porque LumaStay está mal, el test cumplió su trabajo. Se reporta con evidencia y se anota; no se "arregla" la aserción.

- Kata = reescribir desde cero, sin referencia y con cronómetro, el test más importante de una sesión anterior.

# 4. Calendario

Son 22 días hábiles. Todos los días llevan además el bloque de empleo. Tarde solo indica lo que hay en el slot de 15:00 a 16:30; las entradas marcadas como agentic son las del bootcamp, sin cambios.

| Fecha | Mañana · 10:30–13:00 | Defensa · 14:00–15:00 | Tarde · 15:00–16:30 |
| --- | --- | --- | --- |
| Semana 0 |  |  |  |
| Jue 15 oct | P1 · Base del framework y primer test de API | Q1, Q2, Q3, Q4, Q6 | Reactivar Hireline, Get on Board y LinkedIn |
| Vie 16 oct | P2 · Contratos tipados y /search con negativos | Q51, Q52, Q54, Q12, Q24 | Retro corta + plan de la semana 1 |
| Semana 1 |  |  |  |
| Lun 19 oct | P3 · CI en GitHub Actions con PostgreSQL | Q38, Q37, Q17, Q35, Q29 | Kata de P2 + deuda |
| Mar 20 oct | P4 · Autenticación y ciclo de reservas por API | Q53, Q26, Q16, Q55 | Agentic · A1 Auditoría de TestGen |
| Mié 21 oct | P5 · Fixtures de API y validación en PostgreSQL | Q21, Q22, Q6, Q31, Q33 | Kata de P4 + deuda o Catalys |
| Jue 22 oct | P6 · Primer test de UI: locators | Q5, Q7, Q8, Q9, Q10 | Agentic · A2 Golden dataset (1) |
| Vie 23 oct | Simulacro 1 (P1–P6) · retro 12:00–13:00 | — | Retro + buffer |
| Semana 2 |  |  |  |
| Lun 26 oct | P7 · Sincronización, flakiness y Trace Viewer | Q11, Q13, Q14, Q15, Q18, Q19 | Kata de P6 |
| Mar 27 oct | P8 · Page Object Model | Q20, Q23, Q36 + Q8, Q9 (repaso) | Agentic · A2 Golden dataset (2) |
| Mié 28 oct | P9 · Fixtures de UI, storageState y varios usuarios | Q27, Q47, Q44, Q45 + Q5 | Kata de P8 + deuda |
| Jue 29 oct | P10 · E2E híbrido: API + UI + SQL en paralelo | Q55, Q31, Q24, Q16 (repaso) + B14 | Agentic · A3 Evaluación con rúbrica |
| Vie 30 oct | Simulacro 2 (P1–P10) · retro | — | Retro |
| Semana 3 |  |  |  |
| Lun 2 nov | P11 · Mocking de red, tiempo y checkout data-driven | Q49, Q42, Q46, Q48 | Kata integral 1: E2E nuevo en 90 min |
| Mar 3 nov | P12 · playwright.config.ts, tags y reporte publicado | Q25, Q30, Q32, Q34 + Q29, Q33 | Agentic · A4 TestGen → spec |
| Mié 4 nov | P13 · Interacciones restantes, accesibilidad y visual | Q39, Q40, Q41, Q43, Q50 | Agentic · A4 continúa |
| Jue 5 nov | Colchón primero; después, CV y LinkedIn con la evidencia nueva | 5 preguntas más débiles | Agentic · A5 Playwright MCP |
| Vie 6 nov | Simulacro 3 (completo) · retro | — | Retro |
| Semana 4 |  |  |  |
| Lun 9 nov | P14 · Documentar y defender + release v1.0.0 | Q28, B20 + Q2 | Agentic · A5 continúa |
| Mar 10 nov | Kata final cronometrada (E2E < 90 min, sin referencia) | 5 más débiles | Agentic · A6 README y demo |
| Mié 11 nov | Revisión conmigo de todo el repositorio (tipo PR) | 5 más débiles | Agentic · A6 Publicación |
| Jue 12 nov | Repaso de las 55 + colchón final | 10 aleatorias | Colchón (k6 opcional, si vas al día) |
| Vie 13 nov | Simulacro 4 final | — | Cierre y siguiente plan |

# 5. Sesiones P1–P14

Cada sesión trae el reto, no la solución. Las preguntas marcadas como "escenario" no vienen de las 55: son las que un entrevistador senior hace sobre tu propio proyecto.

## P1 · Base del framework y primer test de API

Jue 15 oct · 10:30–13:00 · Defensa: Q1, Q2, Q3, Q4, Q6

Por qué ahora. Todo lo demás se apoya en esta base. Una config mal pensada hoy se paga en cada push.

### Conceptos clave

- Librería vs test runner (playwright y @playwright/test).

- Arquitectura: cliente, driver, conexión WebSocket persistente, CDP en Chromium y builds parchados en Firefox y WebKit.

- Workers, projects, baseURL y variables de entorno.

### Laboratorio

- Levanta LumaStay en local (PostgreSQL con Docker, schema, seed, backend y frontend) y verifica /health y /api-docs. En main no hay un script npm que aplique schema.sql: investiga cómo aplicarlo y déjalo documentado.

- Hoy tu config correría cada test de API tres veces, una por navegador. Diseña los projects para que la API corra una sola vez y justifica la decisión en NOTES.md.

- baseURL desde una variable de entorno con valor por defecto. Ninguna URL escrita en un spec.

- Scripts npm: test, test:api y report.

- Borra example.spec.ts. Escribe tests/api/health.spec.ts y tests/api/destinations.spec.ts (GET /api/v1/destinations): status, forma del cuerpo y lista no vacía.

- Publica lumastay-e2e en GitHub. Antes, decide si vive dentro del monorepo Portfolio o en un repo propio y escribe por qué en NOTES.md. Esta decisión cambia cómo será el CI de P3.

### Terminada cuando

- npm run test:api en verde; un solo project ejecuta la API.

- Cero URLs hardcodeadas.

- Primer commit público.

Escenario LumaStay: "Your API tests run three times in CI. Is that a problem? What would you change?"

Lectura oficial: playwright.dev/docs/intro · /docs/test-projects · /docs/api-testing

## P2 · Contratos tipados y /search con casos negativos

Vie 16 oct · 10:30–13:00 · Defensa: Q51, Q52, Q54, Q12, Q24

Por qué ahora. Las preguntas de API (51–54) son las que fallaste en Amex GBT. Hoy quedan respaldadas con código propio.

### Conceptos clave

- Tipos e interfaces en TypeScript, async/await.

- Validación de esquema con Zod (safeParse y mensajes legibles).

- Partición de equivalencia y valores límite aplicados a un payload.

- Aserciones genéricas vs web-first; status() vs ok().

### Laboratorio

- Tipos y esquemas Zod para destinations, la respuesta de search y el envelope de error. La fuente es Technical Specifications y /api-docs, no el código.

- POST /api/v1/search: un caso positivo y los negativos que salgan de tus particiones (fechas invertidas, fechas pasadas, huéspedes en el límite, destino vacío o desconocido, body malformado). Tú decides las particiones y las justificas.

- Un helper de fechas relativas a hoy. Ningún test usa fechas fijas.

- Opcional: path aliases en tsconfig.json.

### Terminada cuando

- 8 o más tests de API.

- Cada negativo valida status y envelope de error.

- Si algo falla porque contradice el oráculo, queda documentado, no "arreglado".

Escenario LumaStay: "Why is a hard-coded date in test data a defect in the test, not in the product?"

Lectura oficial: /docs/test-assertions · /docs/test-parameterize · zod.dev

## P3 · CI en GitHub Actions con PostgreSQL real

Lun 19 oct · 10:30–13:00 · Defensa: Q38, Q37, Q17, Q35, Q29

Por qué ahora. El badge en verde es la evidencia pública que acompañará tus aplicaciones desde la semana 1.

### Conceptos clave

- Workflow, jobs, steps y service containers.

- npm ci, caché e instalación de navegadores (npx playwright install --with-deps).

- Artefactos con if: always(), secrets, forbidOnly y retries solo en CI.

### Laboratorio

- Un workflow que levante PostgreSQL como servicio, aplique schema y seed, arranque el backend, espere a /health, corra npm run test:api y suba el reporte HTML aunque falle.

- Pregunta para razonar: ¿tu suite de API necesita navegadores instalados? Decide y justifica.

- Badge de estado en el README.

- Rompe un test a propósito: confirma que el pipeline queda en rojo y que el reporte se descarga. Después revierte.

### Terminada cuando

- Badge verde en push y en pull request.

- Un rojo provocado, documentado en NOTES.md.

Escenario LumaStay: "A test passes locally and fails only in CI. Walk me through your first 10 minutes."

Lectura oficial: /docs/ci · /docs/ci-intro · GitHub Actions: service containers (docs.github.com/en/actions)

## P4 · Autenticación y ciclo de reservas por API

Mar 20 oct · 10:30–13:00 · Defensa: Q53, Q26, Q16, Q55

Por qué ahora. Es el corazón del negocio: aquí aparecen los defectos que vale la pena contar en una entrevista.

### Conceptos clave

- JWT: estructura y header Authorization.

- POST, PUT y PATCH; idempotencia según RFC 9110.

- Transiciones de estado de una reserva.

- test.fail() vs test.fixme() vs test.skip(); anotaciones con ID de defecto.

### Laboratorio

- /auth/register y /auth/login: caso positivo, credenciales inválidas y email duplicado. Emails únicos en cada ejecución.

- GET /hotels/:hotelId/availability: positivo y negativos (hotel inexistente, rango inválido).

- Ciclo completo: POST /reservations → GET /reservations/:id → GET /reservations → POST /reservations/:id/cancel, con los estados que dictan las User Stories.

- Autorización a nivel de objeto: el usuario B no puede ver ni cancelar la reserva del usuario A.

- Envía dos veces el mismo POST /reservations y documenta qué pasa.

- Si algo contradice el oráculo: test.fail() con anotación y el defecto DEF_LS_API_002 en docs/Defects, con request, response y oráculo.

### Terminada cuando

- Suite en verde en CI, con los defectos anotados (no borrados).

- Ningún test depende de datos creados por otro.

Escenario LumaStay: "The client retries POST /reservations after a timeout. What should happen, and how do you test it?"

Lectura oficial: /docs/api-testing · /docs/test-annotations · RFC 9110 (sección 9.2.2)

## P5 · Fixtures de API y validación en PostgreSQL

Mié 21 oct · 10:30–13:00 · Defensa: Q21, Q22, Q6, Q31, Q33

Por qué ahora. La validación en base de datos es tu diferenciador como QA con SQL. Las fixtures, en cambio, son la pregunta que separa a quien usó un framework de quien lo diseñó.

### Conceptos clave

- test.extend, use() y teardown garantizado.

- Scope test vs worker; fixtures automáticas.

- Pool de pg y consultas parametrizadas.

- workerIndex para datos únicos; testInfo.attach().

### Laboratorio

- Fixtures: apiClient tipado, usuario y token únicos por test, y una fábrica de reservas que limpia después de use().

- Fixture db con scope worker (pool de pg); las credenciales llegan por variables de entorno.

- Verifica lo que la API no muestra: el inventario baja al reservar y se restaura al cancelar; payments y reservation_events son coherentes.

- Adjunta al reporte el resultado de la consulta SQL.

- Refactoriza P4 a fixtures y quita cada beforeEach que pueda ser una fixture.

- Opcional: dos reservas concurrentes de la última unidad con Promise.all, para buscar overbooking.

### Terminada cuando

- Los specs importan test y expect solo desde tu módulo de fixtures.

- Las validaciones en BD también corren en CI.

Escenario LumaStay: "Your DB check passes locally but is flaky in CI. Which shared state would you suspect first?"

Lectura oficial: /docs/test-fixtures · /docs/test-parallel · node-postgres.com

## P6 · Primer test de UI: locators

Jue 22 oct · 10:30–13:00 · Defensa: Q5, Q7, Q8, Q9, Q10

Por qué ahora. Los locators fueron el segundo tema que te tumbó en Amex GBT, y LumaStay te obliga a razonarlos porque tiene data-testid pero muy pocos labels.

### Conceptos clave

- Browser, BrowserContext y Page.

- Locator vs ElementHandle.

- Prioridad de locators y strict mode.

- testIdAttribute: LumaStay usa data-testid con guion bajo.

### Laboratorio

- Un project chromium para UI con la baseURL del frontend, separado del project api.

- Login por UI (positivo y credenciales inválidas) y búsqueda de hoteles.

- Provoca a propósito una violación de strict mode y corrígela sin .first().

- Regla: cada getByTestId lleva un comentario que explica por qué no se pudo usar getByRole o getByLabel. Registra la falta de labels como hallazgo de accesibilidad.

- Amplía el CI para que también levante el frontend.

### Terminada cuando

- Ningún selector CSS o XPath sin justificación escrita.

- UI en verde en local y en CI.

Escenario LumaStay: "The app has no labels and the visible text changes with the language. What is your locator strategy?"

Lectura oficial: /docs/locators · /docs/best-practices

## P7 · Sincronización, flakiness y Trace Viewer

Lun 26 oct · 10:30–13:00 · Defensa: Q11, Q13, Q14, Q15, Q18, Q19

Por qué ahora. La pregunta de flaky tests aparece en casi todas las entrevistas. Hoy la respondes con un flaky que tú mismo creaste y corregiste.

### Conceptos clave

- Actionability checks y aserciones web-first.

- waitForResponse registrado antes de la acción; waitForURL; expect.toPass.

- Por qué no usar waitForTimeout ni networkidle.

- Trace on-first-retry vs retain-on-failure; UI mode y --debug.

### Laboratorio

- Resultados de búsqueda: orden y filtros (sort_by_select y filtros de precio, rating, tipo y amenidades), sincronizando con la respuesta de /search.

- Introduce un test flaky a propósito, diagnostícalo con la traza y corrígelo. Escribe el antes y el después en NOTES.md.

- Corre la suite de UI con --repeat-each=10.

### Terminada cuando

- Cero waitForTimeout en la suite.

- --repeat-each=10 sin un solo flaky.

Escenario LumaStay: "A test fails 1 in 20 runs in the nightly pipeline and you can't reproduce it. What do you do?"

Lectura oficial: /docs/actionability · /docs/trace-viewer · /docs/debug

## P8 · Page Object Model

Mar 27 oct · 10:30–13:00 · Defensa: Q20, Q23, Q36 + Q8, Q9

Por qué ahora. Convierte tests sueltos en un framework. Es lo primero que revisa alguien que lee tu repo.

### Conceptos clave

- Clases con locators readonly y métodos de negocio.

- Métodos que devuelven el page object de destino; componentes.

- Por qué los page objects no llevan aserciones.

- test.step; codegen como herramienta de exploración.

### Laboratorio

- Page objects de las pantallas reales: login, búsqueda y resultados, detalle de hotel, checkout y reservas.

- Refactoriza P6–P7 y compara el antes y el después.

- docs/ARCHITECTURE.md: estructura de carpetas y la razón de cada una.

- Usa codegen en una pantalla y anota qué cambiarías del código generado y por qué.

### Terminada cuando

- Los specs se leen como un flujo de negocio.

- No hay locators crudos en los specs, salvo casos justificados.

Escenario LumaStay: "When does the Page Object Model become a liability?"

Lectura oficial: /docs/pom · /docs/codegen-intro · Fowler (2013)

## P9 · Fixtures de UI, storageState y varios usuarios

Mié 28 oct · 10:30–13:00 · Defensa: Q27, Q47, Q44, Q45 + Q5

Por qué ahora. Loguearse por UI en cada test es la fuente de lentitud y flakiness más común en suites reales.

### Conceptos clave

- Setup project con dependencies.

- storageState (cookies y localStorage). LumaStay guarda token y usuario en localStorage.

- Sembrar sesión por API; varios contextos en un test.

- httpCredentials y permisos a nivel de contexto.

### Laboratorio

- Un setup project que se autentique por API y guarde el estado. .auth/ va en .gitignore.

- Una fixture que entregue los page objects ya instanciados.

- Dos usuarios en dos contextos: B no ve en la UI la reserva de A.

- Logout, y una sesión con token inválido o manipulado en el storage.

### Terminada cuando

- Solo los tests de login pasan por la pantalla de login.

Escenario LumaStay: "What are the risks of one shared account for the whole suite?"

Lectura oficial: /docs/auth · /docs/browser-contexts

## P10 · E2E híbrido: API + UI + SQL en paralelo

Jue 29 oct · 10:30–13:00 · Defensa: Q55, Q31, Q24, Q16 + B14

Por qué ahora. Este es el test que vas a explicar en "walk me through your framework".

### Conceptos clave

- Preparar por API, actuar y verificar por UI, confirmar en BD.

- Fechas ancladas, limpieza de estado y datos por worker.

- fullyParallel y test.describe.configure.

### Laboratorio

- E2E: reserva por UI con el checkout completo → verificarla en "mis reservas" → cancelarla → confirmar en reservations, payments, inventories y reservation_events.

- Variante híbrida: la reserva se crea por API y se verifica y cancela por UI.

- Ejecútalo con 2 o más workers y fullyParallel, sin choques de datos.

### Terminada cuando

- Pasa con --workers=2 --repeat-each=5 sin choques.

- La evidencia SQL queda adjunta en el reporte.

Escenario LumaStay: "The UI says confirmed but inventory didn't change. Is that a UI bug, an API bug or a test bug? How do you prove it?"

Lectura oficial: /docs/api-testing (preparar estado del servidor) · /docs/test-parallel

## P11 · Mocking de red, tiempo controlado y checkout data-driven

Lun 2 nov · 10:30–13:00 · Defensa: Q49, Q42, Q46, Q48

Por qué ahora. Cubre los estados que el backend no produce cuando tú quieres. Y el checkout es el formulario con más reglas del sistema.

### Conceptos clave

- page.route con fulfill, continue y abort; route.fetch para modificar respuestas reales.

- Qué pierdes cuando mockeas.

- page.clock; tests parametrizados; selectOption; teclado.

- Emulación móvil por projects.

### Laboratorio

- Con mocks: error 500 en /search, lista vacía y fallo de pago o de cancelación.

- Validación del checkout data-driven (15 o más casos: tarjeta, expiración, CVV y campos requeridos) desde un archivo de datos.

- sort_by_select con selectOption, y un flujo hecho solo con teclado.

- Un project móvil (un dispositivo) para el flujo de búsqueda.

- Si la UI calcula o muestra plazos de cancelación, prueba el límite con page.clock.

### Terminada cuando

- Cada mock tiene un comentario que dice qué test cubre el comportamiento real.

- El checkout data-driven no tiene código duplicado.

Escenario LumaStay: "You mocked the backend and every UI test is green. What could still be broken in production?"

Lectura oficial: /docs/mock · /docs/clock · /docs/test-parameterize · /docs/emulation

## P12 · playwright.config.ts a fondo, tags y reporte publicado

Mar 3 nov · 10:30–13:00 · Defensa: Q25, Q30, Q32, Q34 + Q29, Q33

Por qué ahora. El archivo de configuración es la radiografía del framework. Un entrevistador que pregunta por él quiere saber si lo escribiste tú.

### Conceptos clave

- Cada opción de la config.

- Los timeouts: test, expect, action, navigation y webServer.

- Entornos con .env; webServer con varios servidores.

- Tags y --grep; reporters (html, list, junit, blob); sharding y merge-reports; cuándo sí usar Allure.

### Laboratorio

- Config final: projects api, setup, chromium y móvil; webServer para backend y frontend; .env.example.

- Tags @smoke, @regression, @api, @ui y @known-defect, con un comando documentado para cada uno.

- CI: smoke en cada push y regression con 2 shards y reportes fusionados. Publica el HTML en GitHub Pages.

- Opcional: allure-playwright y una comparación honesta con el reporte nativo.

### Terminada cuando

- El reporte público se abre desde el README.

- Puedes explicar cada línea de la config sin notas.

Escenario LumaStay: "What happens if actionTimeout is bigger than the test timeout?"

Lectura oficial: /docs/test-configuration · /docs/test-timeouts · /docs/test-reporters · /docs/test-sharding

## P13 · Interacciones restantes, accesibilidad y visual

Mié 4 nov · 10:30–13:00 · Defensa: Q39, Q40, Q41, Q43, Q50

Por qué ahora. LumaStay no tiene iframes, carga o descarga de archivos ni diálogos nativos, pero en entrevista te los preguntan. Se practican en un playground.

### Conceptos clave

- frameLocator, setInputFiles, evento download y handler de dialog.

- Accesibilidad automatizada con @axe-core/playwright y sus límites.

- toHaveScreenshot, máscaras y por qué el baseline depende del sistema operativo.

### Laboratorio

- tests/playground/ con HTML local (por ejemplo, page.setContent): iframe, carga con buffer en memoria, descarga, diálogo y geolocalización.

- Escaneo de accesibilidad en login, búsqueda y checkout. Registra los hallazgos con su criterio WCAG.

- Un baseline visual del resumen de checkout, con las zonas dinámicas enmascaradas y generado en CI.

### Terminada cuando

- Un ejemplo propio y funcionando de cada interacción.

- Hallazgos de accesibilidad documentados.

Escenario LumaStay: "Why do visual tests fail across operating systems, and how do you prevent it?"

Lectura oficial: /docs/frames · /docs/input · /docs/downloads · /docs/dialogs · /docs/accessibility-testing · /docs/test-snapshots

## P14 · Documentar y defender

Lun 9 nov · 10:30–13:00 · Defensa: Q28, B20 + Q2

Por qué ahora. Un repo que nadie entiende en dos minutos no cuenta como evidencia.

### Conceptos clave

- Métricas defendibles: tests por capa, duración en CI, tasa de flaky en N corridas y defectos encontrados.

- Storytelling técnico: problema → decisión → consecuencia → evidencia.

- Qué no afirmar.

### Laboratorio

- README en español e inglés: setup, arquitectura, cómo correr, resultados, badge y enlace al reporte.

- TEST_STRATEGY.md (capas, qué se automatiza, qué no y por qué) y DEFECTS.md.

- Métricas tomadas de corridas reales de CI.

- Graba "walk me through your framework" en 2 minutos.

- Tag v1.0.0.

### Terminada cuando

- Defiendes 3 decisiones de diseño en el simulacro 4.

Escenario LumaStay: "If you joined our team tomorrow, what would you change first in an existing Playwright suite?"

Lectura oficial: Tu propio repositorio y el documento de las 55 preguntas

# 6. Katas y simulacros

| Fecha | Actividad | Regla |
| --- | --- | --- |
| Lun 19 oct | Kata de P2 | Un test de contrato de /destinations desde cero en 30 min. |
| Mié 21 oct | Kata de P4 | Login + crear y cancelar una reserva por API en 45 min. |
| Lun 26 oct | Kata de P6 | Login por UI con locators justificados en 30 min. |
| Mié 28 oct | Kata de P8 | Un page object nuevo y su test en 45 min. |
| Lun 2 nov | Kata integral 1 | Un E2E nuevo (otro flujo) en 90 min, sin referencia. |
| Mar 10 nov | Kata final | Un E2E nuevo en menos de 90 min, sin referencia. Es criterio de terminado. |

| Simulacro | Cubre | Formato (10:30–12:00) |
| --- | --- | --- |
| 1 · Vie 23 oct | P1–P6 | 45 min de preguntas en inglés + 30 min de live coding: un test de API desde cero. |
| 2 · Vie 30 oct | P1–P10 | 45 min de preguntas + 30 min de live coding: un page object con su test. |
| 3 · Vie 6 nov | Todo | Simulacro completo, más el escenario: "A booking total differs by one cent between UI and charge. How do you test and report it?" |
| 4 · Vie 13 nov | Todo | Q28 + 15 preguntas aleatorias + 2 escenarios de LumaStay + live coding. |

Criterio de "dominada" (del bootcamp): la respondes en un simulacro, sin notas, en menos de 60 segundos y con un ejemplo de LumaStay. Respondida en la hora diaria de defensa no cuenta como dominada.

# 7. Las 55 preguntas: dónde se trabajan

★ = tema prioritario de Amex GBT. B# = pregunta del banco de 20 del bootcamp (núcleo obligatorio).

| # | Question | Sesiones | Núcleo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | What is Playwright? | P1 |  |
| 2 | Playwright vs Selenium ★ | P1, P14 | B1, B20 |
| 3 | Playwright architecture ★ | P1 | B1 |
| 4 | Why a WebSocket connection? ★ | P1 |  |
| 5 | Browser / BrowserContext / Page ★ | P6, P9 | B2 |
| 6 | What is a worker? | P1, P5 | B9 |
| 7 | Locator vs ElementHandle | P6 |  |
| 8 | Recommended locators ★ | P6, P8 | B3 |
| 9 | Locator best practices ★ | P6, P8 | B3 |
| 10 | Strict mode | P6 |  |
| 11 | Text matching | P7 |  |
| 12 | Assertion types | P2 | B5 |
| 13 | Verifying text | P7 |  |
| 14 | Auto-waiting ★ | P7 | B4 |
| 15 | Kinds of waits ★ | P7 | B6 |
| 16 | Flaky tests ★ | P4, P10 |  |
| 17 | Retries without hiding bugs | P3 | B16 |
| 18 | Debugging a failing test ★ | P7 | B7 |
| 19 | Trace Viewer | P7 | B7 |
| 20 | Page Object Model | P8 | B10 |
| 21 | Fixtures vs beforeEach ★ | P5, P9 | B8, B9 |
| 22 | Hooks | P5 |  |
| 23 | Readable tests | P8 |  |
| 24 | Data-driven testing | P2, P10, P11 | B12 |
| 25 | Group, tag, filter | P12 |  |
| 26 | Skip / only / fail | P4 |  |
| 27 | Reusing authentication | P9 | B11 |
| 28 | Walk me through your framework ★ | P14 |  |
| 29 | playwright.config.ts ★ | P3, P12 | B18 |
| 30 | Timeouts ★ | P12 |  |
| 31 | Parallel execution | P5, P10 | B12, B17 |
| 32 | Multiple environments | P12 |  |
| 33 | Reporters and attachments | P5, P12 |  |
| 34 | Allure | P12 |  |
| 35 | Headless / headed / single file | P3 |  |
| 36 | Codegen and its limits | P8 |  |
| 37 | Upgrading Playwright | P3 |  |
| 38 | Running Playwright in CI ★ | P3 | B15 |
| 39 | iframes | P13 |  |
| 40 | File upload | P13 |  |
| 41 | File download | P13 |  |
| 42 | Dropdowns | P11 |  |
| 43 | Dialogs | P13 |  |
| 44 | HTTP basic auth | P9 |  |
| 45 | Permissions / geolocation | P9 |  |
| 46 | Mouse and keyboard | P11 |  |
| 47 | Tabs, popups, sessions | P9 |  |
| 48 | Mobile emulation | P11 |  |
| 49 | Network mocking ★ | P11 | B19 |
| 50 | Visual testing | P13 |  |
| 51 | API testing support ★ | P2 |  |
| 52 | GET and POST ★ | P2 |  |
| 53 | POST vs PUT vs PATCH ★ | P4 |  |
| 54 | Query params and headers | P2 |  |
| 55 | Combining API and UI ★ | P4, P10 | B13, B14 |

Fuera de las 55: B20 "Playwright vs Cypress vs Selenium: when would you choose each?" se trabaja en P14. B14 "How and why do you validate the database inside an E2E test?" se trabaja en P10.

# 8. Marcador, reglas de recorrido y definición de terminado

### Marcador (se llena cada viernes antes de la retro)

| Indicador | Meta | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sesiones cerradas | P1–P2 · P3–P6 · P7–P10 · P11–P13 · P14 |  |  |  |  |  |
| Commits públicos | 5/semana |  |  |  |  |  |
| Núcleo dominado (acumulado) | — · 7 · 14 · 20 · 20 |  |  |  |  |  |
| 55 dominadas (acumulado) | — · 15 · 30 · 40 · 45+ |  |  |  |  |  |
| Katas hechas a tiempo | Según calendario |  |  |  |  |  |
| Simulacros | 1/semana |  |  |  |  |  |
| Aplicaciones (del bootcamp) | 10/semana (4 en S0) |  |  |  |  |  |

### Si una sesión no cierra a tiempo

- Se termina en la siguiente tarde de kata/deuda (lunes o miércoles) o en la tarde del viernes.

- Si con eso no alcanza, se toma la tarde de agentic de ese día (regla del bootcamp).

- Si vas más de dos sesiones atrás, se recorta en este orden: k6 → Allure → baseline visual → el playground de P13 se reduce a iframe, diálogo y carga de archivos → el project móvil.

- No se recortan nunca: CI, fixtures, POM, E2E híbrido con SQL, documentación ni kata final.

### El plan termina el viernes 13 de noviembre cuando todo esto es cierto

- lumastay-e2e público con P1–P14, CI en verde, reporte publicado en GitHub Pages, README en español e inglés, TEST_STRATEGY.md, ARCHITECTURE.md y DEFECTS.md, y tag v1.0.0.

- Escribes un E2E nuevo desde cero en menos de 90 minutos, sin referencia.

- 20 de 20 preguntas del núcleo dominadas y al menos 45 de las 55.

- Del bootcamp: 40 o más aplicaciones, y CV y LinkedIn actualizados con esta evidencia.

Expectativa honesta: esto te da un framework creíble y la capacidad de defenderlo en entrevistas de nivel medio a senior. No sustituye experiencia en producción ni garantiza una oferta. La profundidad llega repitiendo estos patrones después del plan.

# Referencias

Fielding, R., Nottingham, M., & Reschke, J. (Eds.). (2022). HTTP semantics (RFC 9110). Internet Engineering Task Force. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110

Fowler, M. (2013, 10 de septiembre). PageObject. martinfowler.com. https://martinfowler.com/bliki/PageObject.html

GitHub. (s. f.). GitHub Actions documentation. GitHub Docs. Recuperado el 14 de octubre de 2026, de https://docs.github.com/en/actions

International Software Testing Qualifications Board. (2023). Certified Tester Foundation Level syllabus (versión 4.0). https://www.istqb.org

Microsoft. (s. f.). Playwright documentation. Recuperado el 14 de octubre de 2026, de https://playwright.dev/docs/intro

Microsoft. (s. f.). Best practices. Playwright. https://playwright.dev/docs/best-practices

Microsoft. (s. f.). Fixtures. Playwright. https://playwright.dev/docs/test-fixtures

Microsoft. (s. f.). Authentication. Playwright. https://playwright.dev/docs/auth

Microsoft. (s. f.). Continuous integration. Playwright. https://playwright.dev/docs/ci

node-postgres. (s. f.). node-postgres documentation. https://node-postgres.com

Vocke, H. (2018, 26 de febrero). The practical test pyramid. martinfowler.com. https://martinfowler.com/articles/practical-test-pyramid.html

World Wide Web Consortium. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Zod. (s. f.). Zod documentation. https://zod.dev